|  | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Khoa Công Nghệ Thông Tin |  |
| --- | --- | --- |

Chuyên đề phát triển web 2    |   HKI – [2019 – 2020]

PRJ – REPORT

BÁO CÁO MÔ TẢ

DỰ ÁN

Nhóm E:

- Huỳnh Thanh Duy – 17211TT2104

- Nguyễn Thị Thùy Trang – 17211TT0821

- Đỗ Thị Hồng Vy –  17211TT4118

- Nguyễn Lê Thành Công –  17211TT1345

BẢNG PHÂN CÔNG TRONG NHÓM

| MSSV | Họ & Tên | Công việc | Hoàn thành | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17211TT2104 | Huỳnh Thanh Duy | Module: - 150 - 151 - 155 - 159 - 165 - 331 | 100% |  |
| 17211TT0821 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Module: - 152 - 156 - 166 - 168 - 172 | 100% |  |
| 17211TT4118 | Đỗ Thị Hồng Vy | Module: - 154 - 157 - 160 - 163 - 169 - 171 | 100% |  |
| 17211TT1345 | Nguyễn Lê Thành Công | Module: - 153 - 158 - 162 - 164 - 167 - 330 | 100% |  |

Mục lục

I.	Mô tả sơ lược về dự án.	1

II.	Mô tả Module và tính năng	2

III.	Phân công và thời gian làm việc	4

IV.	Mô tả công nghệ sử dụng	6

V.	Các giai đoạn hoàn thành	6

Mục luc hình ảnh

Hinh 1. Module 150	7

Hinh 2. Module 151	7

Hinh 3. Module 155	7

Hinh 4. Module 159	8

Hinh 5. Module 165	8

Hinh 6. Module 331	9

Hinh 7. Module 154	9

Hinh 8. Module 157	9

Hinh 9. Module 160	10

Hinh 10. Module 163	11

Hinh 11. Module 169	12

Hinh 12. Module 171	13

Hinh 13. Module 152	14

Hinh 14. Module 156	15

Hinh 15. Module 166	15

Hinh 16. Module 168	16

Hinh 17. Module 172	17

Hinh 18. Module 153	17

Hinh 19. Module 158	18

Hinh 20. Module 162	18

Hinh 21. Module 164	19

Hinh 22. Module 167	19

Hinh 23. Module 330	20

- Mô tả sơ lược về dự án.

- Thiết kế giao diện admin cho website.

- Mô tả về giao diện:

- Bao gồm nhiều trang, mỗi trang có một chủ đề và chức năng khác nhau. Trong đó các trang sẽ hình thành dựa vào việc gọp các module.

- Dự án tập trung thể hiện các công nghệ thiết kế front-end mới nhất hiện nay như React JS, Angular JS và Vue JS.

- Học cách sử dụng quản lý source code chuyên sâu về Git.

- Trang có những tính năng, hiệu ứng như thể hiện biểu đồ, truyền dữ liệu thay đổi mà không cần load lại trang.

- Mô tả Module và tính năng

| Module | Mô tả | Công nghệ sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 150 | - Biểu đồ dạng “Line” - Progress bar | Vue JS |
| 151 | - Progress Bar - Biểu đồ tròn - Biểu đồ gauge | Vue JS |
| 155 | - Biểu đồ đường - Biểu đồ cột - Danh sách | Vue JS |
| 159 | - Progress Bar - Biểu đồ tròn (Pie Chart) - Biểu đồ gauge | Vue JS |
| 165 | - Form | Vue JS |
| 331 | - Table | Vue JS |
| 154 | - Chia cột | React JS |
| 157 | - Chia cột danh sách | React JS |
| 160 | - Progress Bar - Biểu đồ thời tiết - Biểu đồ cột | React JS |
| 163 | - Các form nhập liệu | React JS |
| 169 | - Biểu đồ - Danh sách | React JS |
| 171 | - Table | React JS |
| 152 | - Cột mốc công việc | Angular JS |
| 156 | - Biểu đồ cột - Biểu đồ tròn | Angular JS |
| 166 | - Input box | Angular JS |
| 168 | - Các block | Angular JS |
| 172 | - Table | Angular JS |
| 153 | - Bản đồ thế giới - Danh sách - Thời tiết | React JS |
| 158 | - Biểu đồ dạng “Line” - Biểu đồ cột | React JS |
| 162 | - Form | React JS |
| 164 | - Form | React JS |
| 167 | - Form | React JS |
| 330 | - Table | React JS |

- Phân công và thời gian làm việc

| Module | Phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 150 | Huỳnh Thanh Duy | (11/10/2019 – 12/10/2019) |
| 151 | Huỳnh Thanh Duy | (11/10/2019 – 12/10/2019) |
| 155 | Huỳnh Thanh Duy | (11/10/2019-12/10/2019) |
| 159 | Huỳnh Thanh Duy | (11/10/2019-12/10/2019) |
| 165 | Huỳnh Thanh Duy | (22/10/2019-24/10/2019) |
| 331 | Huỳnh Thanh Duy | (13/10/2019-15/20/2019) |
| 154 | Đỗ Thị Hồng Vy | (13/10/2019-15/10/2019) |
| 157 | Đỗ Thị Hồng Vy | (13/10/2019-15/10/2019) |
| 160 | Đỗ Thị Hồng Vy | (16/10/2019-18/10/2019) |
| 163 | Đỗ Thị Hồng Vy | (16/10/2019-18/10/2019) |
| 169 | Đỗ Thị Hồng Vy | (16/10/2019-18/20/2019) |
| 171 | Đỗ Thị Hồng Vy | (16/10/2019-18/10/2019) |
| 152 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (19/10/2019-21/10/2019) |
| 156 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (19/10/2019-21/10/2019) |
| 166 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (19/10/2019-21/10/2019) |
| 168 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (19/10/2019-21/10/2019) |
| 172 | Nguyễn Thị Thùy Trang | (22/10/2019-23/10/2019) |
| 153 | Nguyễn Lê Thành Công | (08/10/2019-10/10/2019) |
| 158 | Nguyễn Lê Thành Công | (08/10/2019-10/10/2019) |
| 162 | Nguyễn Lê Thành Công | (08/10/2019-10/10/2019) |
| 164 | Nguyễn Lê Thành Công | (05/10/2019-06/10/2019) |
| 167 | Nguyễn Lê Thành Công | (05/10/2019-06/10/2019) |
| 330 | Nguyễn Lê Thành Công | (22/10/2019-24/20/2019) |

- Mô tả công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ thiết kế: HTML, CSS, JavaScript

- Công nghệ React.js, Angular.Js, Vue.JS

- Github, git-scm

- Các giai đoạn hoàn thành

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định yêu cầu mục tiêu dự án | 02/10/2019 – 04/10/2019) |
| 2 | Phân tích đề tài, tìm tài liệu | (02/10/2019 – 04/10/2019 |
| 3 | Viết tài liệu nghiệp vụ/kỹ thuật(hướng dẫn cài đặt, cú pháp…) | 03/10/2019 – 05/10/2019 |
| 4 | Code | 06/10/2019 – 14/11/2019 |
| 5 | Test, fix bug | 14/11/2019 – 15/11/2019 |
| 6 | Dự kiến hoàn thanh | 16/11/2019 |

- Giao diện Module

Hinh 1. Module 150

Hinh 2. Module 151

Hinh 3. Module 155

Hinh 4. Module 159

Hinh 5. Module 165

Hinh 6. Module 331

Hinh 7. Module 154

Hinh 8. Module 157

Hinh 9. Module 160

Hinh 10. Module 163

Hinh 11. Module 169

Hinh 12. Module 171

Hinh 13. Module 152

Hinh 14. Module 156

Hinh 15. Module 166

Hinh 16. Module 168

Hinh 17. Module 172

Hinh 18. Module 153

Hinh 19. Module 158

Hinh 20. Module 162

Hinh 21. Module 164

Hinh 22. Module 167

Hinh 23. Module 330